МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), дана ________.2021. године, закључује се

- УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

на уређењу атарских путева и некатегорисаних путева

на територији Градске општине Палилула

између уговорних страна:

1.  ГРАД НИШ

Градска општина Палилула

18106 Ниш, Радичевића бр.1,

матични број:17614738

ПИБ:103618293

текући рачун: 840-226640-81

коју заступа председник општине

Братислав Вучковић

(у даљем тексту Наручилац)

с једне стране, и

2._________________________

___________________________

матични број: _______________

ПИБ: ______________________

текући рачун: _______________

кога заступа ________________

_____________________

(у даљем тексту: Извођач радова),

с друге стране

-  да је Наручилац, на основу члана 52,става 3,тачка 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019, у даљем тексту: Закон) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке радова, број 04/21 - изођење радова на уређењу атарских путева и некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула;

-  да је Понуђач - Извођач радова ____________ у предметном поступку јавне набавке поднео понуду број ________ од __.__.2021. године;

- да је Наручилац је Одлуком број ________ од __.__.2021. године Понуђачу - Извођачу радова____________, доделио уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова, број 04/21. - извођење радова на уређењу атарских путева и некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула.

- ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора извођење радова на уређењу атарских путева и некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула.

Обим и врста предметних радова детаљно су одређени у Техничкој спецификацији радова.

Извођач радова ће своју обавезу из става 1. овог члана извршити у свему у складу са понудом број __________ од  __  __  2021. године.

Саставни део овог Уговора чине Образац понуде и Образац структуре понуђене цене са местом извођења радова, дати у понуди Извођача радова  број __________ од __.__.2021. године.

Члан 2.

Извођач радова обавља радове:

а) самостално;

б) са подизвођачима:

______________________________ из ______________, Ул. _______________, ПИБ:___________, МБ: __________, текући рачун ________________ код _______ банке, део уговора који ће извршити преко подизвођача (описно по предмету/у количини/по вредности/процентуално од укупне уговорене вредности радова)   ________________________________________________; да ли се доспела потраживања плаћају непосредно на текући рачун подизвођача за део Уговора који је он извршио _____ (да/не);  контакт особа: ___________________________________;

______________________________ из ______________, Ул. _______________, ПИБ:___________, МБ: __________, текући рачун ________________ код _______ банке, део уговора који ће извршити преко подизвођача (описно по предмету/у количини/по вредности/процентуално од укупне уговорене вредности радова)   ________________________________________________; да ли се доспела потраживања плаћају непосредно на текући рачун подизвођача за део Уговора који је он извршио _____ (да/не);  контакт особа: ___________________________________;

в) заједнички, у групи са:

____________________________ из ________________, Ул. ________________, ПИБ: _______________, МБ: _______________;__________, текући рачун ________________ код _______ банке, део уговора који ће извршити преко подизвођача (описно по предмету/у количини/по вредности/процентуално од укупне уговорене вредности радова   ___________________________________;

контакт особа: __________________________;

____________________________ из ________________, Ул. ________________, ПИБ: _______________, МБ: _______________;__________, текући рачун ________________ код _______ банке, део уговора који ће извршити преко подизвођача (описно по предмету/у количини/по вредности/процентуално од укупне уговорене вредности радова   ___________________________________;

контакт особа: __________________________;

- ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Укупна вредност радова који су предмет овог Уговора износи _________________ динара  без обрачунатог пореза на додату вредност, што са обрачунатим чини укупно _______________________ динара, а добијена је на основу једничних цена из усвојене понуде Извођача радова број _______ од __.__.2021. године.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за време извођења радова и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене.

Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, радне снаге, транспорта, уградње, трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове које Извођач радова има у реализацији свих Уговором предвиђених обавеза.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова број ____________________ код __________________ банке,  у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања привремених и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа, а у складу са роковима прописаним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15, 113/2017 и 91/2019) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“ (Сл. гласник РС број 7/2018, 59/2018 и 8/2019).

Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун подизвођача ________ број _____ код ___________ банке, у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања привремених и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа, а у складу са роковима прописаним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15, 113/2017 и 91/2019) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“ (Сл. гласник РС број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), у случају да је Извођач радовa поверио подизвођачу део уговора о јавној набавци и да исти захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно за део Уговора који је он извршио.

Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020 - усклађени дин. изн.).

Коначна вредност изведених радова утврдиће се и платити применом јединичних цена из прихваћене понуде Извођача радова број _______ од __.__.2021. године на основу стварно изведених радова из грађевинске књиге.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Ситуације, оверене од стране надзорног органа, испостављају се у 5 (пет) примерака најкасније до 5-ог у месецу, за радове изведене у претходном месецу и исте се достављају на писарници наручиоца.

Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

У случају да радови или било који њихов део нису изведени на задовољавајући начин и у складу са позитивним прописима, стандардима и условима из документације о набавци, Наручилац задржава право да у потпуности или делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају је дужан исплатити неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге и другу документацију Извођач радова је обавезан доставити стручном надзору.

Стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна радова. У супротном, уколико Извођач радова не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Извођач радова је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеном прегледу и добијању записника о примопредаји изведених радова.

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

На територији ГО Палилула (сеоско и градско подручје).

- РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора отпочне одмах по увођењу у посао.

Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са Техничком спецификацијом радова, изведе у потпуности и преда Наручиоцу на употребу у року од _____ календарских дана (не може бити дужи од 180 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао, према приложеној динамици извођења радова коју Извођач радова доставља Наручиоцу у тренутку увођења у посао.

Динамика извођења радова ће се усаглашавати са Наручиоцем и стручним надзором тако да се радови изведу у уговореном року.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту.

- да је Наручилац решењем одредио стручни надзор у току грађења објекта сходно чл. 153 Закона о планирању и изградњи.

Под роком завршетка радова сматра се дан сачињавања Записника о извршеној примопредаји уговорених радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Утврђени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца.

Члан 7.

Уговорени рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача радова и уз претходну  писану сагласност Наручиоца у следећем случајевима:

- у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе, признате по важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства. Трајање више силе и временских непогода уписује се у грађевински дневник;

- у случају прекида рада проузрокованим актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова;

- у случају појаве вишкова радова, додатних радова или радова услед непредвиђених околности.

Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет уговора Извођач радова  у писаној форми подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од сазнања за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак радова.

Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени уговора, продужава уговорени рок за извођење радова, закључењем Анекса овог Уговора.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 8.

Пресек изведених радова вршиће се на првој и другој трећини уговорене временске динамике, сваког последњег дана у периоду. Уколико се на дан вршења пресека радова утврди да је Извођач радова извео мање од 80% вредности радова предвиђених динамичким планом, Наручилац има право да за преостале неизведене радове раскине уговор са Извођачем радова  без његове посебне сагласности и извођење преосталих неизведених радова уговори са другим извођачем.

Евентуалне разлике између уговорених вредности одузетих радова и вредности тих радова уговорених са другим извођачем, сноси Извођач радова из овог уговора, а до износа у висини од 10% вредности уговорених радова наплатом средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза посла предвиђеним чл. 17. овог Уговора.

Поред обавезе из претходног става Извођач радова је истовремено у обавези да Наручиоцу плати и пенале у износу од највише 5% од укупне уговорене вредности, а на име доцње у испуњењу рокова градње.

МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА

Члан 9.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и предлог измене јединичних цена и рока продужетка извођења радова за евентуалне вишкове који прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова. Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена и уговорени рок завршетка радова из понуде Извођача радова.

Надзорни орган је у обавези да провери основаност достављеног прегледa вишкова и мањкова радова, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова).

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писaне сагласности, Извођач радова  ће са Наручиоцем закључити анекс овог уговора.

У тренутку закључења Анекса, Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза (једну бланко соло меницу, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, копију картона депонованих потписа и попуњено и потписано менично овлашћење) за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од укупне вредности радова без ПДВ уговорених Анексом, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла уговореног Анексом.

Уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним Анексом уговором, Наручилац може реализовати меницу за испуњење уговорних обавеза на коју може унети износ у висини од 10% од укупне вредности радова без ПДВ уговорених Анексом.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 10.

Измене Уговора током трајања истог уговараће се уз примену одредаба од члана  157. до  члана  161. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2020).

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, нормативима, техничком документацијом и овим Уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач радова се обавезује да пре почетка извођења радова:

- Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова. У случају потребе за изменом одговорног лица, Извођач радова  је дужан да о томе обавести Наручиоца и да за њега достави ново Решење о именовању одговорног лица за извођење радова, са приложеним копијама личне лиценце, као и доказе о радном статусу истог,

- да у тренутку увођења у посао Наручиоцу достави динамички план радова,

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање  трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,

- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област,

- да омогући вршење стручног надзора на терену.

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова или убрза извођење радова кад је запао у доцњу,

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

- да се строго придржава мера заштите на раду,

- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа о сигурности радника за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,

- да у писаној форми обавести Наручиоца када утврди да делови техничке документације, упутства  стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима, стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова,

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и преда објекат као технички исправан и функционалан,

- да гарантује квалтитет изведених радова, с тим да отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора приступити у року од 5 дана,

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Наручилац се обавезује да Извођачу  радова плати уговорену вредност радова под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача радова , по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац обезбеђује стругану асфалтну масу у укупној количини од 8.000 m³, која се налази на пункту „СРБИЈА АУТОПУТ“ „Ново Село“ , адреса: Пасјачких партизана бб.  18000 Ниш.

Наручилац одређује лице које ће бити задужено за праћење и контролу извођења радова од стране Извођача радова и за координирање динамике извођења радова.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора и на тај начин ће контролисати квалитет радова, као и ток радова и испостављене ситуације од стране Извођача радова. Лице кое врше стручни надзор биће именовано решењем Наручиоца, а у свему у складу са чл. 153. Закона о планирању и изградњи. Наручилац је обавезан да у року од 2 дана од дана закључења уговора у писаној форми обавести Извођача радова  о одређивању лица којеврше стручни надзор над извођењем радова.

Налази контроле надзорних органа уписују се у грађевински дневник.

Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.

Наручилац се обавезује да, по обавештењу Извођача радова да су радови завршени, без одлагања заједно са Извођачем радова приступи примопредаји радова и коначном обрачуну.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 14.

Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова, Извођач радова је обавезан да поступи по свим писаним примедбама и исте отклони најкасније за 5 дана о свом трошку.

Уколико Извођач радова не поступи по примедбама, Наручилац има право да уочене недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извођача радова, наплатом средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 15.

Уколико Извођач радова не изведе радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњена, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача радова умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од Извођача радова  накнаду штете односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје радова.

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за остваривање својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.

Извођач радова се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорене обавезе завршетка радова, дошло због узрока на које Извођач радова није могао утицати и за које није одговоран.

Извођач радова ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за закашњење сразмерно његовој кривици. Терет доказивања узрока који је довео до оправданог закашњења у извођењу радова је на Извођачу радова, а Наручилац цени оправданост предочених доказа.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 16.

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура код осигуравајућег друштва на уговорени износ и то све радове, објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, у складу са важећим прописима о осигурању као и да полису осигурања стави Наручиоцу на увид када овај то затражи.

У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача радова прелази на Наручиоца.

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач радова буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач радова је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било ком лицу или имовини, које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао Извођач радова.

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 17.

Извођач  радова је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац.

Банкарска гаранција мора важити најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором.

Члан 18.

Извођач радова је у обавези да у тренутку примопредаје радова достави наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће гласити на износ од 10% вредности уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност.

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац.

Банкарска гаранција мора важити најмање 5 (пет) дана дуже од дана истека гарантног рока за квалитет изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених услова за отклањање недостатака у гарантном року и на терет тих средстава ангажовати другог извођача радова.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 19.

Извођач радова о завршетку радова у писаној форми обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача радова, и иста о примопредаји сачињава записник.

Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје радова, Извођач радова ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико не почне са њиховим отклањањем у року од три дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова, односно  наплатом средства обезбеђења за испуњење уговорних из чл. 17. овог Уговора.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу радова, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 20.

Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова.

Коначни обим и врста радова по овом уговору утврђују се на бази стварно изведених радова и оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Техничке спецификације  радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни.

Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или одлаже коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе  је обавести.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 21.

Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору износи 24 месеци (не може бити краћи од 24 месеца) од дана извршене примопредаје појединачних радова, документоване записником о извршеној примопредаји радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико:

- Извођач радова касни са почетком извођења радова дуже од 10 дана почев од дана увођења у посао;

- изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и из Техничке спецификације  радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора;

- се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова не поштује динамички план предвиђен чл. 8. овог Уговора, или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- Извођач радова не достави средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року из чл. 18. овог Уговора.

У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има право да за уговорене радове ангажује другог извођача радова реализацијом средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза из чл. 17. овог Уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања.

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 23.

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а престаје да важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским прописима.

Члан 25.

Овај уговор, потписан од стране овлашћених представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач радова 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА                                   ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

М.П. ______________________                             ____________________

Братислав Вучковић

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор.

Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора.

Делове Модела уговора означене ________попуњава Наручилац.